TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği, yöntemi, proje yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2026Yılı

1. Dönem Başvurusu

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Kayra Oruçoğlu, Yasin Efe Güvenç

Araştırma Önerisinin Başlığı: Hastalık Takip

Danışmanın Adı Soyadı: ŞERİFE ESRA DİNÇER

Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: T.C. İstanbul Gedik Üniversitesi

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsaması beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet Bu proje kapsamında, bireylerin kendi sağlık verilerini, hastalık geçmişlerini, doktor ziyaretlerini ve ilaç kullanımlarını dijital ortamda güvenle takip edebilmelerini sağlayan bir mobil sağlık uygulaması geliştirilmesi hedeflenmektedir. Günümüzde kişisel sağlık verilerinin takibi genellikle dağınık platformlarda veya fiziksel notlar halinde yapılmaktadır. Bu durum, özellikle kronik rahatsızlığı olan veya düzenli doktor kontrolü gerektiren bireyler için veri kaybına ve tedavi süreçlerinde aksamalara yol açabilmektedir. Geliştirilecek uygulama, Flutter framework'ü ve Dart programlama dili kullanılarak cihaz üzerinde çalışan yerel bir veritabanı ile tasarlanacaktır. Bulut tabanlı sistemler yerine cihaz içi veritabanı kullanılması, kullanıcıların hassas sağlık verilerinin gizliliğini korumayı amaçlamaktadır. Proje sonucunda elde edilecek uygulama ile kullanıcıların sağlık verilerini tek bir merkezde toplayarak genel raporlar alabilmesi, böylece hem hasta-doktor iletişiminin güçlendirilmesi hem de bireysel sağlık okuryazarlığına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mobil Sağlık, Hastalık Takibi, Flutter, Kişisel Veri Gizliliği, Yerel Veritabanı.

- ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır.

Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

Günümüzde bireylerin kendi sağlık durumlarını izlemeleri ve tedavi süreçlerine aktif katılım sağlamaları, modern tıp yaklaşımının temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Ancak, doktor randevularının takibi, geçmiş muayene notlarının saklanması ve düzenli ilaç kullanımlarının kaydedilmesi gibi işlemler birçok kişi için karmaşık ve unutulmaya yüz tutan süreçlerdir. Literatürde "mobil sağlık" olarak adlandırılan uygulamalar, hastaların öz-yönetim becerilerini artırmada kritik bir rol oynamaktadır. Bu proje, bireylerin kronik hastalıklarına ait süreçleri, doktor ziyaret notlarını ve ilaç bilgilerini tek bir platformda toplamayı sağlayan bir mobil uygulama modeli önermektedir. Özellikle hassas nitelikteki kişisel sağlık verilerinin bulut ortamlarında tutulmasının yarattığı güvenlik endişeleri göz önüne alınarak, verilerin tamamen kullanıcının kendi cihazında şifreli olarak saklanması planlanmaktadır. Bu sayede hem kişisel verilerin korunması kanunlarına uyumlu bir yapı sunulacak hem de kullanıcıların dijital sağlık araçlarına duyduğu güven artırılacaktır.

  - Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Bu araştırmanın temel amacı, bireylerin sağlık durumlarını anlık ve geçmişe dönük olarak kayıt altına alabilmelerini, analiz edebilmelerini ve raporlayabilmelerini sağlayan kullanıcı dostu, güvenli ve performanslı bir mobil uygulama geliştirmektir. - Kullanıcıların hastalık adı, başlama tarihi ve belirtiler gibi verileri sisteme girebileceği bir "Hastalık Giriş Modülü" tasarlamak. - Geçmiş doktor ziyaretlerine ait muayene notlarının kaydedilmesi ve gelecek randevuların hatırlatılmasını sağlayan bir takip sistemi oluşturmak. - Kullanıcıların günlük kullanmaları gereken ilaçların doz ve saat bilgilerini ekleyebileceği bir arayüz geliştirmek. - Girilen verilerin derlenerek kullanıcıya genel bir sağlık raporu/özeti sunabilen, böylece bir sonraki doktor ziyaretinde hekime hızlı ve doğru bilgi aktarılmasını sağlayan bir raporlama algoritması kurmak. - Verilerin cihaz üzerinde bir yerel veritanında tutularak maksimum veri gizliliği sağlamak.

- YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Projenin geliştirilme sürecinde Çevik (Agile) yazılım geliştirme tekniği benimsenecektir. Mobil uygulamanın arayüz ve iş mantığı katmanları, tek bir kod tabanı üzerinden hem iOS hem de Android platformlarına çıktı verebilen, yüksek performanslı Flutter framework'ü ve Dart programlama dili kullanılarak kodlanacaktır. Uygulamanın en önemli unsurlarından biri olan veri güvenliği ve hızlı erişim ihtiyacı için, bulut tabanlı bir sistem yerine cihaz içi çalışan gömülü yerel veritabanı mimarisi kullanılacaktır. Bu mimaride, ilişkisel veri yönetimi gerektiren durumlar için SQLite paketlerinden, anahtar değer eşleşmesi gerektiren hızlı önbellek okumaları için ise SharedPreferences veya Hive kütüphanelerinden yararlanılacaktır. Uygulama arayüzü Materyal Tasarım standartlarına uygun, kullanıcı dostu ve sade bir tasarımla oluşturulacaktır. Derste işlenmeyen yenilikçi bir özellik olarak, doktor muayene notlarının ve ilaç prospektüslerinin cihazın kamerasından Optik Karakter Tanıma yöntemiyle taranıp dijital metne çevrilmesi gibi eklentiler üzerinde AR-GE çalışmaları yapılacaktır.

- PROJE YÖNETİMİ

  - Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı “Çalışma Takvimi” doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

| Tarih Aralığı | Faaliyetler** | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği | Başarı Ölçütü ve Araştırmanın Başarısına Katkısı*** |
| --- | --- | --- | --- |
| - Hafta | Gereksinim Analizi ve Mobil Arayüz Tasarımı | Kayra Oruçoğlu, Yasin Efe Güvenç | Kullanıcı dostu arayüz prototiplerinin (Figma vb.) tamamlanması (%20) |
| - Hafta | Flutter ile Frontend Geliştirme ve Cihaz İçi Veritabanı Kurulumu | Kayra Oruçoğlu, Yasin Efe Güvenç | Temel sayfaların kodlanması ve veritabanı tablolarının (Kutuların) oluşturulması (%25) |
| - Hafta | Hastalık, Doktor Ziyareti ve İlaç Modüllerinin İş Mantığının Yazılması | Kayra Oruçoğlu, Yasin Efe Güvenç | Veri ekleme, okuma, güncelleme ve silme (CRUD) işlemlerinin hatasız çalışması (%35) |
| - Hafta (Vize Öncesi) | Raporlama Özelliklerinin Eklenmesi, Hata Ayıklama ve Test Süreçleri | Kayra Oruçoğlu, Yasin Efe Güvenç | Uygulamanın farklı işletim sistemlerinde çökmeden çalışması ve proje raporunun yazılması (%20) |

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı,  ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.

(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

  - Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu’nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

| En Önemli Riskler | Alınacak Tedbirler (B Planı) |
| --- | --- |
| Hive veritabanı entegrasyonunda yaşanabilecek yapısal uyumsuzluklar veya veri kayıpları. | Daha geleneksel, ilişkisel ve kararlı olan SQLite altyapısına veya sadece basit veriler için SharedPreferences'a geçiş yapılması; verilerin cihaz içinde yerel bir JSON dosyasına yedeklenme algoritmasının eklenmesi. |
| Flutter ile tasarlanan kullanıcı arayüzünün farklı ekran boyutlarında ve çözünürlüklerinde bozulması veya uyumsuz çalışması. | Responsive tasarım widget'larının kullanımının artırılması ve uygulamanın tek bir sabit dikey ekrana kilitlenmesi. |

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3.Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

| Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.) | Projede Kullanım Amacı |
| --- | --- |
| Intel Core i7 işlemcili, RTX 3050 GPU'lu, 32 GB RAM kapasiteli dizüstü bilgisayar ve VS Code geliştirme ortamı | Flutter ve Dart kullanılarak uygulamanın kodlanması, derlenmesi, ağır emülatör süreçlerinin ve yerel veritabanı testlerinin performanslı bir şekilde yürütülmesi. |
| Akıllı Telefonlar (iPhone ve Windows uyumlu test cihazları) | Geliştirilen mobil uygulamanın iOS ve Android platformlarındaki arayüz tepkilerinin, performansının ve donanımsal (kamera vb.) erişimlerinin gerçek cihazlar üzerinde test edilmesi. |

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

- ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

| Çıktı, Etki ve Kazanımlar | Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar) |
| --- | --- |
| Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.) | Proje sonuçlarının ve geliştirilen yerel veritabanı mimarisinin üniversite içi proje sergilerinde sunulması veya ulusal öğrenci kongrelerinde bildiri/poster olarak yayınlanması. |
| Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb. ) | Bireylerin kendi sağlık okuryazarlığını artırması ve doktor-hasta iletişimini hızlandırması. İşlevsel bir "Mobil Sağlık" uygulamasının App Store ve Google Play Store'da yayınlanmaya hazır nihai bir ürün haline gelmesi. |
| Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.) | Bu uygulamanın ilerleyen süreçlerde hastane otomasyon sistemleriyle (örneğin e-Nabız) entegre çalışabilecek daha büyük çaplı TÜBİTAK 1512 BİGG veya KOSGEB girişimcilik projelerine temel oluşturması. |

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

6. EKLER

EK-1:  KAYNAKLAR